# 설비고장 원인 및 진단파악(AI) — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data10-06 |
| 제출자 | 유상진 |
| 직무·소속 | 부자재생산팀 (회사명 생략) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 2차수 |
| 작성일 | 2026-10-20 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

# 1. 추진 배경과 현안

숙련자들이 퇴사한 뒤 남은 인력은 근속년수가 짧아, 설비가 고장 나면 대처하기 어렵습니다.

가장 답답한 점은 고장 원인 자체를 모른다는 것입니다.

그래서 매번 외부 수리 인력을 부르게 되고, 수리 비용이 계속 늘고 있습니다.

AI 를 활용해 고장 원인을 팀 안에서 먼저 짚고, 점점 팀의 자체 수리 능력을 키워 외부 수리 비용을 줄이고자 합니다.

외부 업체가 고치고 간 내용은 정비 내역서·영수증으로 남아 있지만, 표로 모여 있지 않아 「지난번에 같은 증상일 때 무엇이 원인이었는지」 를 찾아 쓰기 어려운 상황으로 보입니다(가정).

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표

고장 원인 진단 챗봇 — 현장 작업자가 「온도가 안 올라가고 기계가 멈춤」 처럼 증상을 넣으면, 과거 유사 사례를 근거로 「히터 단선 또는 센서 불량일 가능성이 높으니 우선 센서 연결부터 확인」 처럼 원인과 먼저 확인할 것을 짚어 줍니다.

초보자용 자체 정비 가이드북 — 외부 수리 기사가 고치고 간 내역이 쌓일수록 원인별 정비 순서가 자라서, 간단한 부품 교체·조치는 초보자도 따라 할 수 있게 안내하는 팀 전용 가이드북.

외부 수리 비용을 줄이는 것 — 비용과 자체 처리 비율의 변화를 숫자로 확인합니다.

## 2.2 1차 개발 목표

1차는 정비 내역을 표로 모으는 것에서 시작합니다. 사례집이 있어야 진단도 가이드도 근거가 생기기 때문입니다.

정비 사례 등록(증상·원인·조치 단계·교체 부품·외부/자체·비용·사진)과 정비 내역서 엑셀 일괄 가져오기

증상 → 비슷한 과거 사례 → 가능 원인 순위와 「먼저 확인할 것」 (과거 사례 기반 추정)

사례에서 원인별 자체 정비 가이드 카드 초안 자동 생성(고칠 수 있고 인쇄 가능)

외부 수리 비용·건수와 자체 처리 비율 현황

더 풍부한 답이 필요하면 증상 + 비슷한 사례 + 매뉴얼 발췌를 묶은 AI 프롬프트를 만들어 회사가 허용한 AI 에 붙여 넣는 반자동 방식

# 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 고장 현장 사진·동영상 | 이미지·영상 파일 | 미상 — 기계 멈춤·이상 소음 때마다 | 찍은 날·설비·증상 메모가 함께 있는지 확인 필요 |
| 외부 업체 정비 내역서 | 종이 또는 PDF로 가정 | 미상 | 업체 이름·담당자 이름 포함 — 리포에는 넣지 않음 |
| 수리 영수증 | 종이 또는 PDF로 가정 | 미상 | 금액 확인용 |
| 설비 매뉴얼 | 미상 | — | 아직 받지 않음(10장) |

제출 원문에 첨부 파일은 없습니다. 1단계는 같은 모양의 가상 사례 30건(설비 A~E) 으로 만들었고, 실제 자료를 받으면 열 맞추기와 원인 이름 묶기를 실제 표기에 맞춥니다.

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  R[정비 내역서·영수증] --> T[정비 사례 표<br/>증상·원인·조치·부품·비용]
  P[고장 사진] --> T
  T --> S[비슷한 사례 찾기<br/>글자 묶음 TF-IDF + 증상 태그]
  S --> D[가능 원인 순위<br/>먼저 확인할 것]
  S --> AI[AI 프롬프트<br/>증상 + 사례 + 매뉴얼 발췌]
  T --> G[원인별 자체 정비 가이드<br/>안전·확인 순서·멈출 곳]
  T --> C[비용 현황<br/>외부 비용·자체 처리 비율]
  M[설비 매뉴얼 PDF] -.2단계.-> RAG[문서 근거 질의]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 정비 내역서·영수증(엑셀로 옮기거나 한 건씩 등록), 고장 사진 |
| 정리 | 열 맞추기로 공통 항목(일자·설비·증상·원인·조치·부품·외부/자체·비용·시간)에 맞추고, 같은 원인을 다르게 적은 것(히터 끊김·히터밴드 단선)을 대표 이름으로 묶음 |
| 분석 | 증상 글의 비슷한 정도(한국어 글자 2개 묶음 TF-IDF) + 증상 태그 + 같은 설비로 과거 사례를 찾고, 원인별로 묶어 비중을 냄 |
| AI | 증상 + 비슷한 사례 + 매뉴얼 발췌로 원인·확인 순서·멈출 기준을 묻는 프롬프트 (1단계는 반자동, 선택: 본인 키로 OpenAI 호환 서버에 자동 보내기) |
| 산출물 | 증상 진단 화면, 정비 사례집(엑셀), 원인별 자체 정비 가이드북(인쇄), 비용 현황 |

# 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 정비 사례 등록 | 설비·일시·증상 문장·증상 태그·원인·조치 단계·교체 부품·필요 공구·외부/자체·비용·소요시간·사진(줄인 사본)·영상 위치 | MVP |
| 정비 내역서 엑셀 가져오기 | 열 이름이 달라도 열 맞추기로 연결, 연결 저장, 「1) 2)」 한 칸을 단계로 나누기, 금액·시간 글자 읽기, 같은 건 건너뛰기 | MVP |
| 증상 진단 | 비슷한 과거 사례 순위, 원인별 비중·근거 사례 수, 「먼저 확인할 것」(사례의 첫 확인 단계), 과거 사례 기반 추정임을 표시 | MVP |
| AI 프롬프트 | 증상 + 비슷한 사례 + 원인 순위 + 매뉴얼 발췌, 초보자 안전 지시 포함. 복사 → 붙여 넣기 | MVP(반자동) |
| 자체 정비 가이드북 | 원인별 카드 — 증상, 안전 먼저(전원 차단·잠금 LOTO 표준 문구), 확인 순서, 초보자가 멈출 곳, 필요 공구·부품, 외부 수리 필요 기준. 고치기·인쇄·AI 다듬기 | MVP |
| 비용 현황 | 월별 외부 수리 비용·건수, 설비별·원인별, 자체 처리 비율 변화, 자체 처리 전환 후보 | MVP |
| 매뉴얼 근거 질의(RAG) | 매뉴얼 PDF 의 알람·고장 대응 표를 근거로 답 | 확장 |
| 팀 공유 저장소 | 여러 사람이 같은 사례집을 쓰기 | 확장 |
| 사진 기반 부위·증상 설명 | 사진이 모이면 | 확장 |

# 6. 기대 산출물

정비 사례집 — 표로 정리된 「증상 → 원인 → 조치」 (엑셀 내보내기)

증상 진단 화면 — 가능 원인과 먼저 확인할 것, AI 프롬프트

자체 정비 가이드북 — 원인별 카드, 인쇄용

비용 현황 — 외부 수리 비용과 자체 처리 비율의 변화

매뉴얼 근거 질의·팀 공유 — 2단계 (확장)

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 퇴사한 숙련자·외부 기사가 「무엇부터 봤는지」 를 정비 단계로 꺼내 적기, 초보자가 해도 되는 일과 멈출 선 정하기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 정비 내역서 표 정리, 원인 이름 묶기, 유사도 계산, 브라우저 도구 제작 — 1단계의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | 종이 내역서·영수증 사진에서 항목 뽑기, 고장 사진 설명 (2단계) |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 설비 매뉴얼을 근거로 한 고장 원인 질의 (2단계) |
| DAY5 Make 자동화 | 정비 사례 등록 알림·월간 비용 보고 (확장, 보안 허용 시) |
| 생성형 AI | 원인·확인 순서 설명, 가이드 문장 다듬기 (1단계는 프롬프트 생성 반자동) |

개발 형태(권장)

1단계는 설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구입니다. 정비 사례·사진은 이 브라우저 안에만 저장하고 서버로 보내지 않습니다. 진단·가이드·비용은 규칙 계산이라 AI 서비스 없이도 돕니다.

AI 는 프롬프트만 만들어 복사하는 반자동이 기본입니다. 회사가 허용한 AI 에만 붙여 넣으면 됩니다. 본인 키로 OpenAI 호환 서버에 자동으로 보내는 설정은 선택입니다(키는 코드에 없음).

안전: 진단은 확정이 아니라 과거 사례 기반 추정입니다. 가이드는 늘 전원 차단·잠금(LOTO)으로 시작하고, 전기 측정·배선, 유압 라인 분리·교체, 고온부 분해는 「담당자·전문가」 단계로 표시해 초보자가 그 앞에서 멈추게 합니다.

# 8. 개발 단계

## 1단계 — 지금 개발 가능한 부분

정비 내역서 원본이 없어도 사례 표 하나만 있으면 쓸 수 있는 기능을 먼저 만듭니다. 받기 전에는 가상 사례로 만들고, 받으면 열 맞추기와 원인 이름 묶기만 맞춥니다.

정비 사례 등록(사진 포함) + 정비 내역서 엑셀 가져오기(열 맞추기·연결 저장)

증상 진단 — 비슷한 사례·가능 원인 비중·먼저 확인할 것, 「과거 사례 기반 추정」 표시

증상 + 비슷한 사례 + 매뉴얼 발췌를 묶은 AI 프롬프트(복사 → 붙여 넣기)

원인별 자체 정비 가이드 카드 자동 초안(안전·확인 순서·멈출 곳·공구·부품·외부 기준), 고치기·인쇄

외부 수리 비용·자체 처리 비율 현황

시험용 가상 사례 30건(설비 A~E)에는 자주 나는 고장 다섯 가지(히터 단선·온도 센서 불량·유압 누유·모터 과부하·금형 막힘)를 되풀이해 넣고, 같은 원인을 다르게 적은 표기를 섞어 묶기와 진단이 맞는지 확인합니다.

## 2단계

실제 정비 내역서로 사례집 만들기 — 열 맞추기·원인 이름 묶기를 실제 표기에 맞춤

설비 매뉴얼 PDF 의 알람·고장 대응 표를 근거로 한 질의(NotebookLM·Dify 부터)

팀 공유 저장소(사내 환경 확인 후)

사내에서 팀원이 해도 되는 작업의 선을 가이드에 반영

## 3단계

고장 사진으로 부위·증상 설명 초안

사내 허용 AI 와 직접 연결한 진단 대화(챗봇)

# 9. 기대 효과

원인을 먼저 짚음 — 외부를 부르기 전에 과거 사례에서 가능성 높은 원인과 먼저 볼 곳을 압니다.

외부 수리 비용 감소 — 자체로 고친 적이 있는 고장부터 팀이 처리하도록 가이드를 공유하고, 비용 현황으로 변화를 확인합니다.

숙련 지식 보존 — 외부 기사가 고치고 간 순서가 사례로 쌓여 팀의 자산이 됩니다.

제출 자료에는 정량 수치가 없어 이 문서도 목표 수치를 적지 않습니다.

# 10. 확인 필요 사항

패들릿 댓글로 이미 요청했습니다. 받으면 11장에 반영합니다.

자료 (필수)

대상 설비 목록 — 설비명·모델·제조사

설비 매뉴얼 PDF — 특히 알람 목록·고장 대응 표

외부 정비 내역서 5~10건 — 증상·원인·조치·교체 부품·금액이 보이게(업체·담당자 이름은 가림)

고장 사진·영상과 증상 메모 — 찍은 날·설비·무엇이 이상했는지

판단 기준

자주 나는 고장 상위 3~5가지 — 가상 예시의 다섯 가지와 맞는지

사내 규정상 팀원이 직접 해도 되는 작업과 반드시 외부를 부르는 작업(전기·유압·고온)

보안·환경

정비 내역·사진을 외부 AI 나 클라우드에 올려도 되는지, 사내에서 허용된 AI 가 있는지

도구를 혼자 쓰는지, 팀이 함께 쓰는지(공유 저장소 필요 여부)

시작점은 정비 내역을 표로 정리해 「증상 → 원인」 사례집을 만드는 것입니다. 도구의 「정비 사례 → 빈 양식 받기」 에 5~10건만 옮겨 적어도 진단·가이드가 동작합니다.